Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение

«Крутоярская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю

Директор МБОУ «Крутоярская» СОШ

____________________ П.Н.Чупаченко

«____»_______________________2013 г.

Программа

информатизации

МБОУ «Крутоярская» СОШ

на 2013-2016 гг.

п.Красная Сопка 2013г

Содержание программы

1.  Пояснительная записка	2

2. Анализ исходного состояния	3

3. Цели и задачи	6

4. Этапы реализации программы	7

5. Направления деятельности	7

6. Мероприятия по реализации программы	11

7. Ресурсы	14

8. Контроль реализации программы	14

9. Планируемые результаты	15

# 1.  Пояснительная записка

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации образования предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

- организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

- использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа).  Программа информатизации школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить  новое  качественное состояние образовательной системы Школы.

# 2. Анализ исходного состояния

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности является уровень развития и использования информационных технологий и средств телекоммуникаций.

На начало 2013-2014 учебного года в Школе насчитывается  65  компьютера (в том числе 12 ноутбуков).  Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Имеется выход в Интернет, 512 Кб/с. Имеются устройства тиражирования: принтер, сканер.

Перечень мультимедийного и интерактивного оборудования

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Компьютер | 65 |
|  | Ноутбук |  |
|  | Проектор | 15 |
|  | Экран |  |
|  | Интерактивная доска | 9 |
|  | Принтер | 7 |
|  | МФУ | 8 |
|  | Сканер | 1 |
|  | Видеокамера | 1 |
|  | Фотоаппарат | 2 |
|  | Web -камера | 2 |

Медиатека школы включает учебно-методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, справочники.

Большинство педагогических работников владеют компьютерными технологиями. Имеется опыт участия  учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) самого разного уровня: регионального, областного, районного.  Обновляется сайт школы. Приказом по школе закреплены ответственные за заполнение сайта.   Все рабочие программы по предметам есть в электронном виде, имеется на сайте школы каталог адресов Web-сайтов по предметам,  что значительно облегчает работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы необходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы.

Реализация отдельных направлений информатизации  осуществляется не только ответственным  по информатизации образовательного процесса, но и другими учителями- предметниками. Практически все учителя применяют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для создания презентаций, табличный процессор.  Используют также электронные учебники и энциклопедии. Все перечисленные выше цифровые технологии и инструменты используются при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учителями и учащимися разрабатываются совместные проекты. Учащиеся регулярно получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, подготовка презентаций и т.п.

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома компьютер. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления.

Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемные зоны.

Во-первых, имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание. Школьные компьютеры различаются по техническим характеристикам, не объединены в локальную сеть, тем самым не обеспечивают одинаковые возможности участникам процесса информатизации. В школе современные цифровые физические устройства представлены только цифровым фотоаппаратом и любительской видеокамерой, нет таких устройств, как графические планшеты,  музыкальные приставки и т.п. Доступ в Интернет осуществляется со многих компьютеров, но процесс выхода в глобальную сеть сопряжен с определенными трудностями (нестабильная связь и низкая скорость передачи данных), что делает затруднительным оперативное получение информации из сети Интернет. В связи с этим в настоящее время невозможно использовать Интернет непосредственно в учебном процессе.

Во-вторых, в настоящее время информатизация и внедрение ИТ в процесс обучения ведется силами администрации школы и учителями непосредственно связанными с преподаванием ИКТ- технологий. Практически все преподаватели применяют ИТ на своих уроках. Но эта работа ведется стихийно. Нет плана освоения ИТ, не ведется работа по оценке существующих цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по предмету, не ведется электронный каталог имеющихся цифровых ресурсов по предметам. Для планомерной, целенаправленной и эффективной работы необходимо организовать творческую группу, целью работы которой будет активизация внедрения ИТ в практику школы.

В-третьих, необходимо постоянное совершенствование навыков  работы с современной компьютерной техникой,  по использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности, а также организации и проведения уроков. Наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса.

Одна из причин заключается в несогласованности разных систем повышения квалификации, разрозненности образовательных программ подготовки педагогических работников к использованию ИКТ, отсутствии единых подходов к обучению и повышению квалификации в области ИКТ.  Система выявления, обобщения и трансляции педагогического опыта несовершенна. Отсутствуют единые методические  подходы к использованию техники и технологии в учебном процессе. Программное обеспечение и,  электронные пособия не всегда соответствуют потребности конкретного учителя и не предполагают модификацию и адаптацию своими силами. Кроме того, специфические программные средства могут потребовать времени для их освоения.

В-четвертых, имеются трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов. Не у всех учащихся есть дома компьютер (или доступ к интернету).

В-пятых, в настоящее время взаимодействие трех составляющих образовательного процесса: семья – ребенок – школа не является непрерывным и полным. Эта цепочка разрывается в звене семья – школа. Взаимодействие родителей и учителей происходит эпизодически на родительских собраниях примерно 4-5 раз в году. В то же время потребность общения, получения оперативной информации, реакция на события и реализация обратной связи  является насущной потребностью обеих сторон. Доведение до сведения родителей информации о мероприятиях, проводимых в классе, оперативная связь с родителями, общение, доведение до родителей результатов работы их ребенка возможно в современных условиях посредством электронной почты и сайта Школы.

# 3. Цели и задачи

Основной целью информатизации школы является улучшение результативности учебно-воспитательного и административных процессов за счёт внедрения информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, необходимо создание единого информационно-образовательного пространства Школы, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования.

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развития  ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководители, учителя – предметники и другие специалисты), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители.

Для реализации программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

- Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

- Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей  с целью повышения информационной культуры.

- Реализация проблемного обучения  через  метод проектов с применением  компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся.

- Создание единого информационного пространства школы.

- Применение компьютерного мониторинга для  проблемного анализа и своевременной корректировки  деятельности педагогического коллектива.

- Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий.

- Обеспечение возможности как внутрирайонного, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам

При проектировании единой информационной среды образовательного учреждения необходимо работать в следующих направлениях:

- Создание единого информационного пространства

- Информатизация учебного процесса;

- Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов;

- Информатизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- Формирование информационной компетентности учащихся;

- Информатизация библиотечных процессов;

- Информационная безопасности ресурсов компьютерной сети.

- Развитие материально-технической базы.

- Развитие нормативной базы, регламентирующей взаимоотношения субъектов и объектов информатизации.

# 4. Этапы реализации программы

I этап Подготовительный – 2013 год:

- анализ текущего состояния;

- планирование реализации основных направлений программы;

- создание условий реализации программы;

II этап Основной – 2013-2015:

- реализация программы в соответствии с целями и задачами;

- промежуточный мониторинг результатов;

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами.

III этап Заключительный  2016г:

- завершение реализации программы;

- мониторинг результатов;

- анализ результатов.

# 5. Направления деятельности

1. Создание единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками. оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности.

Задачи:

- Создание  общей информационной базы и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса.

- Предоставление услуги «Электронный дневник» с использованием «Автоматизированной информационной системы электронных дневников учащихся и электронных журналов образовательных учреждений.

- Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

- Создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, и  обеспечение беспрепятственного доступа в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

- Организация оперативного обмена информацией между родителями, школой, учениками.

2. Информатизация учебного процесса

Информатизация учебного процесса является приоритетной задачей, обеспечивающей качественно новый уровень обучения. При этом под информатизацией следует понимать не только использование компьютеров, но и широкое внедрение современных технических средств обучения, в том числе мультимедийных.

Задачи:

- Широкое внедрение современных информационных технологий (ИТ) в учебный процесс.

- Разработка и стандартизация электронных учебных материалов.

- Развитие форм и методов преподавания с использованием ИТ.

- Совершенствование информационного обслуживания учебного процесса.

3. Использование информационных технологий для непрерывного

профессионального образования педагогов

Повышение квалификации педагогических кадров – одно из главных условий информатизации школы. Владение компьютером хотя бы на уровне пользователя есть необходимое условие выполнения поставленных задач. Поэтому обучение педагогов использованию новых информационных технологий должно направляться в первую очередь на привитие практических навыков работы с компьютерами как одного из важных признаков профессионализма специалиста и его готовности к выполнению должностных обязанностей, учитываемых при аттестации. Оказывать информационную, методическую помощь педагогам, желающим повысить квалификацию по использованию ИКТ в рамках Школы. Сделать доступным положительный опыт организации обучения и использования средств ИКТ для поддержки учебно-воспитательного процесса за счет обмена информацией о публикациях на  Web-сайтах, страницах журналов и газет.

Задачи:

- Расширение педагогами своих навыков работы с компьютерами и перспективными инструментальными программными средствами в рамках системы повышения квалификации.

- Проведение краткосрочных курсов с педагогами  по новым информационным технологиям и новым программным продуктам, используемым в учебном процессе.

- Создание условий для повышения мотивации к продолжению образования и самообразования, к использованию средств информационных технологий.

4. Информатизация организационно-распорядительной деятельности школы

Цели информатизации в этой сфере – разработка и внедрение автоматизированных систем управления школой, совершенствование организационных форм и методов управления различными сторонами деятельности школы на всех уровнях.

Задачи:

- Автоматизация выполнения стандартных служебных операций, поддержка текущего функционирования школы, планирование и отчетность школы перед вышестоящими органами управления.

- Формирование информационных, организационно-управленческих и нормативных баз данных и знаний.

- Совершенствование системы текущего информационного обеспечения педагогического коллектива.

- Формирование информационной компетентности учащихся

Задачи:

- Создание условий для повышения мотивации к продолжению образования и самообразования посредством специальных компьютерных программ и  других видов обучения на основе современных ИКТ.

- Изучение информационных технологий по дополнительному курсу в старших классах

- Активное использование компьютерной техники и технологий при подготовке к урокам, написании и оформлении докладов, реферативных и учебно-исследовательских работ по предметам.

6. Информатизация библиотечных процессов

Приход новых информационных технологий, основанных на применении электронных технических средств, значительно расширяет возможности информационного обслуживания. Появление новых электронных источников позволяет увеличить объем предоставляемой информации, изменить ее качественно, расширить перечень информационных услуг. К числу этих новых источников информации можно отнести: электронный каталог; электронные базы данных; ресурсы Интернет.

Задача:

Повышение качества информационного обслуживания пользователей библиотеки за счет новых информационных технологий, основанных на применении электронных технических средств.

7. Информационная безопасность ресурсов компьютерной сети

В сферу действия политики обеспечения информационной безопасности попадают все аппаратные, программные и информационные ресурсы школы. Политика ориентирована также на людей, работающих в школе. Система информационной безопасности строится как иерархическая система, управляющая всеми типами сетевых запросов, включая процессы создания защищенных виртуальных соединений, авторизацию и аутентификацию пользователей

Задачи:

- Обеспечить сохранность информации при физических или программных отказах и сбоях, при неквалифицированной работе пользователя и попытках "взлома" системы.

- Обеспечить защиту информации

- Разграничить права пользователей

8. Развитие материально-технической базы

Для наиболее эффективного использования информационных технологий необходимо совершенствовать и обновлять материально-техническую базу. Развитие материально-технической базы информационных технологий – это один из важнейших компонентов успешного выполнения всех пунктов Программы информатизации.

Задачи:

- Приобретение и установка современного оборудования.

- Обновление компьютерной и организационной техники.

- Формирование школьной медиатеки.

9. Развитие нормативной базы, регламентирующей взаимоотношения

субъектов и объектов информатизации

С целью поддержания работоспособности школы в выбранных направлениях информатизации необходимо существенно пересмотреть существующие положения и локальные акты, а также разработать новые.

# 6. Мероприятия по реализации программы

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание единого информационного пространства школы |  |  |  |
|  | Создание электронной базы данных школы со следующей информаций: - общая информация о школе - кадровые данные о преподавателях - социальный паспорт школы - учебный план - данные о материально-технической базе - данные научно-методической службы школы - статистические данные по итогам года | 2013-2016 | Администрация школы Ответственный за сайт. |
|  | Создание локальной сети, позволяющей: - объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы - наладить безбумажный документооборот внутри школы | 2013-2016 | Администрация школы, системный администратор. |
|  | Подключение к сети Интернет школьных компьютеров для оперативного получения информации из сети Интернет | 2013-2015 | Администрация шко-лы, системный адми-нистратор |
|  | Поддержка и обслуживание сайта школы: организация интерактивное общение участников учебного процесса, наполнение сайта школы-интерната информацией для учащихся, родителей и гостей. Организация обратной связи с родителями. Публикация на сайте сообщений, анонсов, новостей. Отражение на сайте творческой деятельности учащихся и преподавателей. | 2013-2016 | Ответственный за сайт. |
|  | Предоставление услуги «Электронный дневник» с использованием «Автоматизированной информационной системы электронных дневников учащихся и электронных журналов образовательных учреждений | 2014-2016 | Школа. Администрация шко-лы. |
| 2. Информатизация учебного процесса |  |  |  |
|  | Поэтапное формирование современной научно-методической, учебно-методической и технологической базы школы для создания и использования компьютерной поддержки учебного процесса | 2013-2016 | Администрация шко-лы. Зам.директора по УВР |
|  | Создание базы данных со следующей информацией: - Госстандарт по образовательному процессу - Подготовка и проведение ЕГЭ и материалов к ним - Учебные планы - Рабочие программы - Программы государственных аттестаций - Методические рекомендации по организации учебного процесса и прохождения курсов - Рабочие программы курсов - Методическое обеспечение курсов (электронные учебные материалы по дисциплинам), - Мониторинг и т.д. | 2013-2016 | Администрация шко-лы. Зам.директора по УВР |
|  | Проведение учебно-методическими комиссиями экспертных оценок программ курсов и электронных учебных материалов с целью определения степени их соответствия образовательным стандартам и требованиям, предъявляемым к электронным ресурсам учебного назначения. | 2013-2016 | Рабочая группа. Руководители МО |
|  | Разработка и внедрение в учебный процесс электронные учебные материалы по основным базовым и специальным курсам, (а также справочники, хрестоматии, материалы электронного сопровождения курсов и др.) | 2013-2016 | Зам.директора по УВР Руководители МО Педагоги |
|  | Формирование электронного каталога учебных, учебно-методических и научных изданий по всем общеобразовательным предметам. | 2013-2016 | Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Формирование базы информационных ресурсов. | 2013-2016 | Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации учебной деятельности учащихся на уроке. | 2013-2016 | Педагоги |
|  | Участие в Интернет–уроках, создание интегрированных уроков. | 2013-2016 | Педагоги |
| 3. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов |  |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогов в области создания и использования электронного обеспечения учебного процесса. | 2013-2016 | Педагоги |
|  | Создание консультативной группы по оказанию действенной помощи педагогам в создании электронных учебников, пособий, контролирующих программ и т.п. | 2013-2014 | Зам.директора по УВР Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Проведение обучения педагогов навыкам работы с электронной почтой, в сети Интернет, с поисковыми системами. | 2013-2014 | Зам.директора по ИТ |
|  | Проведение обучения педагогов работе с системой электронных дневников и электронных журналов. | 2013-2015 | Ответственный за ЭД |
|  | Разработка и принятие программы поддержки тех преподавателей, которые разрабатывают и внедряют в свои методики преподавания электронные учебные ресурсы, такие, как электронные учебники и учебные пособия, презентации лекций и практических занятий, электронных тестирующих материалов и т.д. | 2013-2016 | Директор Зам.директора по УВР |
|  | Утверждение квалификационных требований к уровню владения ИКТ и включение их в должностные обязанности учителя. | 2013-2014 | Директор Зам.директора по УВР |
| 4. Информатизация организационно-распорядительной деятельности школы |  |  |  |
|  | Обучение управленческого персонала использованию современных информационных технологий. | 2013-2016 | Зам.директора по УВР |
|  | Автоматизация хранения и обработки организационно-распорядительной деятельности. | 2013-2016 | Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Внедрение автоматизированной системы составления расписания. | 2013-2016 | Зам.директора по УВР |
|  | Автоматизация расчета учебной нагрузки и ее распределения между преподавателями. | 2013-2016 | Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Составление для каждого преподавателя сводную таблицу, где собраны все учебные нагрузки, в которых он участвует | 2013-2016 | Зам.директора по УВР |
|  | Разработка и внедрение систему мониторинга основных показателей деятельности педагогов и учащихся школы. | 2013-2016 | Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения | 2013-2016 | Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
| 5. Формирование информационной компетентности обучающихся |  |  |  |
|  | Создание базы данных со следующей информацией: - конкурсы проектов; - нормативная документация; - банк данных методических, инновационных и исследовательских работ преподавателей и учащихся образовательного учреждения. | 2013-2016 | Зам.директора по УВР Ответственный за ИКТ, системный администратор. |
|  | Создание медиатеки презентаций и других медиафайлов к учебно-исследовательским работам по предметам. | 2013-2016 | Педагоги школы |
|  | Использование ИКТ в учебно-исследовательской деятельности учащихся. | 2013-2016 | Педагоги школы |
| 6. Информатизация библиотечных процессов |  |  |  |
|  | Создание каталога литературы, учебно-методических и других пособий. | 2013-2016 | Зав.библиотекой |
|  | Автоматизация процесса книговыдачи. | 2013-2016 | Зав.библиотекой |
|  | Организация системы электронного заказа литературы. | 2013-2016 | Зав.библиотекой |
|  | Разработка долгосрочного плана информатизации и развития библиотеки. | 2013-2016 | Зав.библиотекой |
| 7. Информационная безопасность ресурсов компьютерной сети |  |  |  |
|  | Установка антивирусной защиты. | 2012-2015 | Зам.директора по ИТ |
| 8. Развитие материально-технической базы |  |  |  |
|  | Создание каталога имеющегося оборудования и разработка системы заказов техники. | 2013-2016 | Зам.директора по АХЧ Директор школы |
|  | Увеличение количества компьютеров используемых в учебном процессе и системе управления школой, включая модернизацию и поэтапную замену устаревшей техники. | 2013-2016 | Зам.директора по АХЧ Директор школы |
|  | Оборудование кабинетов стационарными мультимедийными техническими средствами, к которым относятся: компьютеры; мультимедийные проекторы; | 2013-2016 | Зам.директора по АХЧ Директор школы |
|  | Обеспечение всех направлений деятельности школы необходимым и достаточным набором лицензионных программных продуктов, включая приобретение дополнительного количества лицензий и обновление уже закупленных лицензионных программных продуктов. | 2013-2016 | Администрация школы |
| 9. Развитие нормативной базы, регламентирующей взаимоотношения субъектов и объектов информатизации |  |  |  |
|  | Обновление имеющихся локальных актов школы по информатизации образовательного процесса | 2013-2015 | Администрация школы |
|  | Разработка и утверждение комплекта организационно-распорядительных документов по защите персональных данных | 2013-2015 | Администрация школы |

# 7. Ресурсы

- Кадровый.

- Методическая поддержка.

- Материально-техническая база школы

- Финансовое.

- Программные продукты.

# 8. Контроль реализации программы

Контроль над выполнением  программы осуществляет директор школы. Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляют директор школы, заместитель директора по УВР и ответственный по  информатизации образовательного процесса.

Администрация школы:

- определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

- организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

- организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются администрацией школы. Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях административных совещаниях. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются на заседаниях ШМО. Заместитель директора по информатизации образовательного процесса ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую  информацию о  ходе реализации программы.

# 9. Планируемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся.

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Функционирование системы электронных дневников и электронных журналов.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение уровня школы в плане современных  ИКТ.

- Создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий.

- Повышение качества образования за счет эффективного использования современных педагогических технологий и ИКТ.

- Распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в интернет-форумах.

- Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения.

- Эффективность использования сайта.